РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА СОРСКА

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ

ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ

СОРЫҒ ГОРОДТЫҢ

УСТАҒ – ПАСТАА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 24 »  февраля  2025                                                                              № 72 - п

О внесении изменений в муниципальную

программу «Повышение безопасности

дорожного движения в муниципальном

образовании город Сорск», утвержденную

постановлением администрации города Сорска

от 21.09.2023г. № 376-п

(с изменениями от 16.01.2024г. № 14-п)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 27 Устава городского округа города Сорска, постановлением администрации город Сорска № 168-п от 17.06.2021 года «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Сорск», администрация города Сорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Сорск», утвержденную постановлением администрации города Сорска от 21.09.2023г. № 376-п (далее - Программа) следующие изменения:

1.1.в Паспорте Программы:

- в позициях «Целевые показатели и (или) индикаторы» и «Сроки и реализации Программы»  цифру «2026» заменить цифрой «2027»;

- позицию «Объемы бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции: «

| Объемы бюджетных ассигнований | Объем финансирования: – 7170,0 тыс. руб., из них муниципальный бюджет – 1820,0 тыс. руб.; республиканский бюджет -5350,0 тыс. руб., в том числе по годам: - 2024 год – 6170,0 тыс. руб. - 2025 год – 500,0 тыс.руб. - 2026 год – 500,0 тыс руб. - 2027 год – 0,0 тыс.руб. |
| --- | --- |

,»»

1.2. в разделе 3 «Сроки реализации муниципальной программы» цифру «2026» заменить цифрой «2027»;

1.3. раздел 4. «Перечень основных мероприятий муниципальной программы для достижения целей и задач» изложить в следующей редакции: «

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы финансирования из бюджета МО, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 г. |  | 2025г. |  | 2026г. | 2027г. |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Рассмотрение вопросов по снижению аварийности на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  |  | Городская комиссия по безопасности дорожного движения |
| 2. | Выявление наиболее опасных участков дорог и направление в администрацию предложений о выполнении мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  |  | ОГИБДД ОВД по городу Сорску по согласованию |
| 3. | Разработка предложений по снижению аварийности в муниципальном образовании город Сорск | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  |  | ОГИБДД ОВД по городу Сорску по согласованию |
| 4. | Обследование дорожных условий на автобусных маршрутах | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  |  | ОГИБДД ОВД по городу Сорску по согласованию |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
| 5. | Своевременное информирование населения о каждом дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  |  | ОГИБДД ОВД по городу Сорску по согласованию |
| 6. | Проведение детских массовых мероприятий по формированию дорожно-транспортной грамотности и дисциплины в том числе: | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Отдел Образования администрации города Сорска |
|  | Бюджет МО | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 7. | Разработка и проведение профилактических мероприятий направленных на предупреждение аварийности по вине детей школьного возраста | Без финансовых затрат по отдельному плану |  |  |  |  |  |  |  | Отдел Образования администрации города Сорска, ОГИБДД ОВД по городу Сорску |
| 8. | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети | По мере формирования «Дорожного фонда» по отдельной программе |  |  |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ администрации МО г. Сорск, подрядные организации |
| 9. | Ремонт остановочных пунктов общественного транспорта, в т.ч. остановка «Ветлечебница» в том числе: | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Управление ЖКХ администрации МО г. Сорск, подрядные организации |
|  | Бюджет МО | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 10. | Услуги по приведению в соответствие требованиям государственных стандартов знаковой сигнализации улично-дорожной сети в том числе: | 1152,1 | 362,1 |  | 290,0 |  | 500,0 |  | 0,0 |  |
|  | Бюджет МО | 1152,1 | 362,1 |  | 290,0 |  | 500,0 |  | 0,0 |  |
|  | в том числе: нанесение дорожной разметки в том числе: | 465,5 | 161,4 |  | 54,1 |  | 250,0 |  | 0,0 |  |
|  | Бюджет МО | 465,5 | 161,4 |  | 54,1 |  | 250,0 |  | 0,0 |  |
| 11. | Разработка проектно-сметной документации, проведение гос. экспертизы сметной документации и др. в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 12 | Приобретение светоотражающих элементов для учащихся образовательных учреждений МО г. Сорск в том числе: | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | Бюджет МО | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 13 | Обустройство пешеходных переходов в соответствии с новыми национальными стандартами на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Республики Хакасия в том числе: | 6017,9 | 5807,9 |  | 210,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | Бюджет МО | 667,9 | 457,9 |  | 210,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | Бюджет РХ | 5350,0 | 5350,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 7170,0 | 6170,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 0,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО | 1820,0 | 820,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 0,0 |  |
|  | Бюджет РХ | 5350,0 | 5350,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |

.»;

1.3. раздел 5  «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Общая сумма финансовых средств на выполнение программных мероприятий на 2024-2027 годы из бюджета МО г. Сорск составит 7170,0 тыс. рублей.

В том числе:

- 2024 год – 6170,0 тыс. руб.;

- 2025 год –500,0 тыс.руб.;

- 2026 год – 500,0 тыс руб.;

- 2027 год – 0,0 тыс руб.

в том числе:

средства местного бюджета:

- 2024 год – 820,0 тыс. руб.;

- 2025 год – 500,0 тыс.руб.;

- 2026 год – 500,0 тыс руб.;

- 2027 год – 0,0 тыс руб.

средства республиканского бюджета:

- 2024 год – 5350,0 тыс. руб.;

- 2025 год –0,0 тыс.руб.;

- 2026 год – 0,0 тыс руб.;

- 2027 год – 0,0 тыс руб.»

1.4. раздел 6 «Перечень показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижения уровня дорожно-транспортных происшествий | % | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| 2. | Снижение уровня числа пострадавших в ДТП | % | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| 3. | Снижение уровня аварийности на дорогах | % | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |

..».

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сорский городской вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Сорска.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Сорска – Д.Ю.Ерахтина

Глава города Сорска                                                                М.С.Гурай