

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДА СОРСКА**

**РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**

**ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ**

**СОРЫҒ ГОРОДТЫҢ**

**УСТАҒ – ПАСТАА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 27 » февраля 2025 № 80-п.

О внесении изменений в муниципальную

программу «Энергосбережение

и повышение энергоэффективности

в муниципальном образовании

город Сорск», утвержденную постановлением

администрации города Сорска от 21.09.2023 № 378-п

( с изменениями от 05.02.2024 № 50-п,

от 10.10.2024 № 351-п)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 27 Устава городского округа города Сорска, постановлением администрации города Сорска № 168-п от 17.06.2021 года «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Сорска», администрация города Сорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в программу «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Сорск», утвержденную постановлением администрации города Сорска от 21.09.2023 № 378-п, (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. в Паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования | Расходы, тыс. руб. | | | | |
| Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Средства местного бюджета | 1662,0 | 562,0 | 550,0 | 550,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Республики Хакасия | 1246,1 | 1246,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по программе | 2908,1 | 1808,1 | 550,0 | 550,0 | 0,0 |

* 1. раздел 4. **«**Перечень программных мероприятий»: изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | | Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс.руб. | | | | | | Ответственный исполнитель |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | | Всего |  |
| 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение энергетических обследований | Бюджет МО | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | администрация МО г. Сорск |
| Бюджет РХ | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.2 | Датчики присутствия в системах освещения мест общего пользования | Бюджет МО | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет РХ | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | Всего по мероприятию 1. | Бюджет МО | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет РХ | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде. | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 2.1. | Установка общедомовых приборов учета | Бюджет МО | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | администрация МО г. Сорск |
| Бюджет РХ | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.2. | Установка приборов учета в муниципальном жилом фонде | Бюджет МО | 32,6 | | 87,0 | 100,0 | 0,0 | 219,6 | |
| Бюджет РХ | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | Всего | 32,6 | | 87,0 | 100,0 | 0,0 | 219,6 | |
| Всего по мероприятию 2. | Бюджет МО | 32,6 | | 87,0 | 100,0 | 0,0 | 219,6 | |
| Бюджет РХ | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 32,6 | | 87,0 | 100,0 | 0,0 | 219,6 | |
| 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Приведение уличного освещения муниципального образования город Сорск к параметрам освещенности, согласно нормам искусственного освещения селитебных территорий | Бюджет МО | 129,4 | | 63,0 | 50,0 | 0,0 | 242,4 | | администрация МО г. Сорск |
| Бюджет РХ | 1246,1 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1246,1 | |
| Всего | 1375,5 | | 63,0 | 50,0 | 0,0 | 1488,5 | |
| 3.2 | Типовые мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению в теплоэнергетике и системе коммунальной инфраструктуры | Бюджет МО | 400,0 | | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 1200,0 | |
| Бюджет РХ | 0,0, | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 400,0 | | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 1200,0 | |
|  | Всего по мероприятию 3. | Бюджет МО | 529,4 | | 463,0 | 450,0 | 0,0 | 1442,4 | |
| Бюджет РХ | 1246,1 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1246,1 | |
| Всего | 1775,5 | | 463,0 | 450,0 | 0,0 | 2688,5 | |
|  | Всего по программе | Бюджет МО | 562,0 | | 550,0 | 550,0 | 0,0 | 1662,0 | |  |
| Бюджет РХ | 1246,1 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1246,1 | |
| Всего | 1808,1 | | 550,0 | 550,0 | 0,0 | 2908,1 | |

,»;

1.3. раздел 5. «Обоснование ресурсного обеспечения» таблицу «Объем и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | | |
| В том числе: | | | | Всего |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Всего | 1808,1 | 550,0 | 550,0 | 0,0 | 2908,1 |
| Бюджет Республики Хакасия | 1246,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1246,1 |
| Бюджет МО г. Сорск | 562,0 | 550,0 | 550,0 | 0,0 | 1662,0 |

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Сорский городской вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Сорска.

3. Контроль за исполнение данного постановления возложить на первого заместителя главы города Сорска - Ерахтина Д.Ю.

Глава города Сорска М.С.Гурай